Gestão de Projetos – plano de aquisições

Nome do Projeto: Kybernus CLI

Integrantes: Guilherme Marafon (GP), Giulia Castelucci (PM), Vinícius Trevisan (Dev #1), Guilherme Reis (Dev #2), Amanda Freire (Dev #3), Valentina Lago (Marketing)

| Cód | Item a ser adquirido | Quantidade | Motivos para a compra | Fornecedores potenciais | Valor estimado (unidade) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | API de IA para geração de documentação (Google Gemini) | 01 integração | Necessária para o Módulo de Documentação IA (RF06) — gera README e guias de uso automaticamente a partir do contexto do projeto gerado | Google Cloud (plano gratuito — Gemini API Free Tier) | R$ 0,00 |
| 2 | Serviço de telemetria (PostHog) | 01 instância | Necessário para o Módulo de Telemetria (RF19) — coleta anônima de dados de uso para orientar melhorias futuras | PostHog (plano gratuito — até 1M eventos/mês) | R$ 0,00 |
| 3 | Banco de dados em nuvem (Supabase) | 01 instância | Suporte à infraestrutura de dados da ferramenta dentro dos limites do plano gratuito | Supabase (plano gratuito) | R$ 0,00 |
| 4 | Publicação no registro npm | 01 pacote | Necessária para distribuição da ferramenta (RF24), sem instalação global prévia | npm (gratuito para pacotes open-source) | R$ 0,00 |
| 5 | Hospedagem da Landing Page | 01 domínio/deploy | Necessária para publicação da página pública com descrição, instruções e links da ferramenta (RF25/critério TAP) | Vercel ou Netlify (plano gratuito para projetos open-source) | R$ 0,00 |

Observações

Todas as aquisições do projeto Kybernus CLI utilizam planos gratuitos de fornecedores externos, dentro dos limites técnicos estabelecidos para o escopo do projeto. Não há contratos comerciais a serem firmados nem custos de aquisição previstos no orçamento. A principal restrição a monitorar é a disponibilidade e estabilidade desses serviços externos, conforme mapeado no Plano de Riscos (riscos 16, 17 e 18 — indisponibilidade de API de IA, instabilidade de Supabase/PostHog e alterações regulatórias na LGPD).