Gestão de Projetos – plano de comunicação

Nome do Projeto: Kybernus CLI

Integrantes: Guilherme Marafon (GP), Giulia Castelucci (PM), Vinícius Trevisan (Dev #1), Guilherme Reis (Dev #2), Amanda Freire (Dev #3), Valentina Lago (Marketing)

| Envolvidos | Origem | Destino | Formato | Periodicidade | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GP e Equipe de Projeto | Gerente de Projeto | Devs, PM, Marketing | Reunião de 1h documentada em ata (formal, verbal) | Semanal | Acompanhamento do progresso, alinhamento de tarefas e resolução de impedimentos |
| GP e Equipe de Projeto | Gerente de Projeto | Devs, PM, Marketing | Reunião de 1h documentada em ata (formal, verbal) | Nos marcos do projeto | Análise de viabilidade e decisão de continuidade do projeto |
| GP e Patrocinadora | Gerente de Projeto | Patrocinadora (Prof. Rosilene) | Reunião de 1 a 2h documentada em ata (formal, verbal) | Conforme datas de entrega e marcos | Apresentar entregas, obter aprovação e prestar contas do andamento |
| GP e Patrocinadora | Gerente de Projeto | Patrocinadora (Prof. Rosilene) | Status report por e-mail (formal, escrita) | Quinzenal | Manter a patrocinadora informada sobre progresso, riscos e desvios |
| GP e PM | Gerente de Projeto | Product Manager | Reunião de 30min (informal, verbal) | Semanal | Alinhar decisões de escopo e prioridade antes de repassar à equipe |
| Equipe de Projeto | Desenvolvedores | GP e PM | Mensagens em ferramenta colaborativa (informal, escrita) | Sob demanda | Comunicar impedimentos, dúvidas técnicas e atualizações diárias |
| GP e Marketing | Gerente de Projeto | Consultor de Marketing | Reunião de 30min (informal, verbal) | Quinzenal (durante o seu 1 mês de trabalho) | Alinhar estratégia de divulgação e materiais de lançamento |
| GP e Equipe | Gerente de Projeto | Equipe de Projeto | Reunião extraordinária (formal, verbal) | Quando necessário | Tratar mudanças de escopo, riscos críticos ou decisões urgentes |
| GP e Patrocinadora | Gerente de Projeto | Patrocinadora e Equipe | Apresentação formal + ata assinada (formal, escrita e verbal) | Ao final do projeto | Apresentar relatório final, obter aceite e encerrar formalmente o projeto |