Gestão de Projetos – expectativas das partes interessadas

Nome do Projeto: Kybernus CLI

Integrantes: Guilherme Marafon (GP), Giulia Castelucci (PM), Vinícius Trevisan (Dev #1), Guilherme Reis (Dev #2), Amanda Freire (Dev #3), Valentina Lago (Marketing)

| Nível de engajamento |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | Apoiador | Suporta o projeto |
| N | Neutro | Tem conhecimento sobre o projeto, porém, está neutro. |
| R | Resistente | Se tiver oportunidade, prejudicará o andamento do projeto |
| D | Desinformado | Não tem informação sobre o projeto, por isso, não tem posição formada |
| L | Lidera | Engajado em garantir o sucesso do projeto |

| Parte interessada | Nível de engajamento atual e desejado | Estratégias para ganhar mais suporte ou reduzir resistências | Avaliação do impacto e Comentários | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrocinadora (Prof. Rosilene) | A => L | Manter reuniões periódicas de prestação de contas com entregas claras e critérios de aceite bem definidos. Envolvê-la nas decisões de escopo relevantes para reforçar o senso de pertencimento ao projeto. | Alto impacto. Como financiadora e aprovadora formal, sua falta de engajamento pode bloquear aprovações e comprometer o cronograma. | Já demonstra suporte ativo ao projeto desde a assinatura do TAP. |
| Gerente de Projeto (Guilherme Marafon) | L => L | Manter autonomia para tomada de decisões operacionais e acesso às informações do projeto em tempo real via ClickUp. | Alto impacto. Responsável pelo planejamento, execução e prestação de contas. Qualquer desvio de engajamento afeta diretamente o cronograma. | Papel central no projeto. Engajamento pleno esperado durante todo o período. |
| Product Manager (Giulia Castelucci) | A => L | Envolver ativamente nas decisões de priorização de requisitos e validação de escopo. Garantir que suas contribuições sejam reconhecidas nas entregas do produto. | Alto impacto. Define as prioridades funcionais do Kybernus CLI. Baixo engajamento pode gerar escopo desalinhado com as necessidades do usuário. | Participação já confirmada nas etapas de levantamento de requisitos e design. |
| Desenvolvedores (Vinícius, Guilherme Reis, Amanda) | A => L | Garantir clareza nas tarefas e autonomia técnica nas decisões de implementação. Reconhecer contribuições individuais e evitar sobrecarga de horas além do previsto no TAP. | Alto impacto. Responsáveis pela implementação de todos os módulos do CLI. Qualquer resistência ou desmotivação compromete diretamente as entregas técnicas. | Garantir distribuição justa de carga horária entre os desenvolvedores para evitar sobrecargas. |
| Consultor de Marketing (Valentina Lago) | N => A | Apresentar o impacto estratégico do lançamento do Kybernus CLI na comunidade open-source e o potencial de visibilidade para o próprio consultor. Envolvê-lo nas decisões de posicionamento desde o início da Fase 5. | Médio impacto. Responsável pela divulgação e lançamento. Engajamento tardio pode comprometer a qualidade dos materiais e o alcance do lançamento. | Atuação concentrada na Fase 5. Importante iniciar alinhamento estratégico ainda na Fase 4. |
| Tech Leads e Arquitetos de Software | D => A | Compartilhar a documentação técnica do projeto e os padrões arquiteturais suportados (MVC, Clean, Hexagonal) para demonstrar valor. Convidá-los a participar dos testes com usuários externos. | Médio impacto. Influenciam a adoção da ferramenta em seus times. Podem se tornar multiplicadores do Kybernus CLI nas empresas onde atuam. | Stakeholders externos. Engajamento via comunidade open-source e testes da Fase 4. |
| Desenvolvedores Individuais (usuários finais) | D => A | Criar landing page clara com instruções de instalação e uso. Garantir que a ferramenta atenda ao critério de 80% de sucesso sem suporte nos testes externos. | Alto impacto. São o público-alvo principal. A adoção depende diretamente da experiência de uso e da qualidade da documentação gerada. | Critério de aceite formal do TAP: ≥5 devs externos, 80% de sucesso. |
| Comunidade Open-Source | D => A | Preparar repositório modelo no GitHub com documentação completa, CONTRIBUTING e templates de issues/PR. Publicar no dev.to e Product Hunt no lançamento. | Médio impacto. Potenciais contribuidores e divulgadores. Engajamento da comunidade aumenta a sustentabilidade do projeto após o encerramento. | Potencial multiplicador do projeto a longo prazo. Engajamento depende da qualidade da documentação e da visibilidade no lançamento. |
| Empresas de Tecnologia | D => N | Monitorar interesse via telemetria de uso após o lançamento. Não há ação direta planejada dentro do prazo do projeto. | Baixo impacto. Não tem relação direta com o projeto, mas importantes na divulgação da ferramenta. | Potenciais adotantes em escala corporativa. Sem ação de engajamento direta neste ciclo. |