Gestão de Projetos – plano de qualidade

Nome do Projeto: Kybernus CLI

Integrantes: Guilherme Marafon (GP), Giulia Castelucci (PM), Vinícius Trevisan (Dev #1), Guilherme Reis (Dev #2), Amanda Freire (Dev #3), Valentina Lago (Marketing)

| Entrega / Item da EAP / Marco | Requisitos | Métricas / Critérios de Aceite | Método de Verificação | Periodicidade Verificação | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plano do projeto | Atendimento ao orçamento aprovado no TAP (R$ 35.695,00) | Custo final dentro do orçamento aprovado. | Análise dos relatórios periódicos de custos | Semanal | Orçamento aprovado pela patrocinadora na fase de iniciação |
| Plano do Projeto | Atendimento ao cronograma (04/03/2026 a 01/07/2026) | Cumprimento do prazo com variação máxima de 10% do tempo estimado | Lançamento de horas pelos integrantes e relatórios Planejado x Realizado no ClickUp | Semanal | Monitorado via Gantt com caminho crítico ativado |
| Geração de projetos (Engine de Geração) | O sistema deve gerar estrutura completa sem erros de sintaxe (critério TAP) | 100% dos arquivos gerados passam em validação de sintaxe para todas as combinações de stack e arquitetura | Execução de testes automatizados de sintaxe por módulo | A cada entrega de módulo (fases 3.1–3.7) | Cobre 6 linguagens × 3 padrões arquiteturais = 18 combinações |
| Testes com usuários externos (4.2) | Mínimo de 5 desenvolvedores externos participantes (critério TAP) | 80% ou mais dos participantes instalam e geram projeto funcional sem auxílio da equipe | Registro dos resultados das sessões de teste | Único — ao final da fase 4 | Critério formal de aceite do TAP; resultado documentado pelo GP |
| Módulo de Telemetria (3.6) | Coleta anônima em conformidade com a LGPD (RNF05) | Política de Privacidade implementada no fluxo de primeiro uso; zero dados pessoais identificáveis coletados | Revisão do código e validação da Política de Privacidade pelo GP | Ao final da subentrega 3.6 | Critério formal de aceite do TAP |
| Documentação Técnica (4.4) | Repositório modelo no GitHub com documentação completa (critério TAP) | README, guia de contribuição e templates de issues/PR publicados e acessíveis | Revisão interna pela equipe antes do go-live | Ao final da fase 4 | Critério formal de aceite do TAP |
| Landing Page e lançamento (5.1 / 5.4) | Plano de lançamento aprovado com landing page publicada (critério TAP) | Landing page acessível publicamente com links para docs, GitHub e npm funcionando | Revisão pelo GP e PM antes do go-live | Ao final da fase 5 | Critério formal de aceite do TAP |
| Entregas da disciplina (todas as fases) | Conformidade com os requisitos da disciplina de Gerência de Projetos | 100% dos documentos entregues dentro do prazo definido pela professora | Revisão interna antes de cada entrega acadêmica | A cada entrega da disciplina | Inclui TAP, EAP, Dicionário, RACI, Cronograma, Planos de gerenciamento |