Mapa e Registro de Stakeholders

| Nome do Projeto: | Kybernus CLI | Data: | 18/03/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Número da equipe: | 02 | Gerente do Projeto: | Guilherme Gonçalves Marafon |
| Resumo do Projeto: | É uma ferramenta de automação voltada a desenvolvedores que buscam agilidade e padronização técnica. Elimina tarefas repetitivas ao gerar automaticamente a estrutura inicial de projetos em diversas linguagens, utilizando padrões arquiteturais consolidados como Clean Architecture e Hexagonal. Além do código, a solução entrega infraestrutura DevOps pronta em contêineres, documentação técnica assistida por IA e telemetria anônima de uso, garantindo consistência e melhoria contínua desde o início do desenvolvimento. |  |  |

REGISTRO DOS STAKEHOLDERS

Mapa e Registro de Stakeholders

| Papel | Nível de Influência e Impacto | Descrição | Ação |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinadora | Alta influência. Baixo impacto. | É a financiadora principal e a incentivadora do projeto. | Manter satisfeito. |
| Gerente do Projeto | Alta influência. Alto impacto. | Responsável pelo planejamento, execução e prestação de contas. | Gerenciar com atenção. |
| Product Manager | Alta influência. Alto impacto. | Define prioridades e direção do produto. | Gerenciar com atenção. |
| Desenvolvedores da equipe | Alta influência. Baixo impacto. | Executam a implementação dos módulos da ferramenta. | Manter informados. |
| Consultor de Marketing | Baixa influência. Baixo impacto. | Responsável pela divulgação e posicionamento da ferramenta. | Monitorar e manter informado. |
| Tech Leads e Arquitetos | Baixa influência. Alto impacto. | Impactados diretamente pela adoção da ferramenta em seus times. | Manter informados. |
| Desenvolvedores individuais | Baixa influência. Alto impacto. | Usuários finais, diretamente impactados pela ferramenta. | Manter informados. |
| Empresas de Tecnologia | Baixa influência. Baixo impacto. | Potenciais adotantes em escala corporativa. | Monitorar. |
| Comunidade Open Source | Baixa influência. Baixo impacto. | Potenciais contribuidores e divulgadores. | Monitorar |
| Especialistas em cibersegurança | Baixa influência. Alto impacto. | Usuários finais que foram incluídos com o aumento do escopo do projeto. | Manter informados. |

Mapa e Registro de Stakeholders

MAPA DOS STAKEHOLDERS